## Slide 1: ＯＢＰＭ 外注管理業務

## Slide 2: 更新履歴
版 | 更新日 | 更新者 | 内容
1.0.0 | 2021/02/16 | 飯野 | 新規作成(OBPM Neoリリース)

## Slide 3: 外注管理フロー
パートナー | 
開発 | 
経理 | 
発注書出力
発注書
委託先契約登録
発注書
委託費計上
工数入力
請求書出力
請求書
請求書
当月末～翌月初
発注確定時
作業報告書
支払入力
データ出力
委託費計上データ

## Slide 4: 外注管理機能のポイント
契約形態について
ＯＢＰＭで外注費を計算するかどうか。
ＯＢＰＭで外注費を計算しない場合、外部システムより外注費を取り込む。
契約形態 | 想定業務 | 外注費の計上方法
一括委託 | 工程の一部ないし全部の作業を外注先に発注する。 工程毎に契約金額、検収予定日を設定する。 外注費＝契約金額 | 【委託先契約登録】 検収日を入力
工数委託 | 外注先の要員が自社内に常駐して作業する。 作業工数に応じて外注費を計算する。 外注費＝月額単価＋超過不足金額 | 【委託費計上】 委託費伝票を起票
派遣 | 外注先の要員が自社内に常駐して作業する。 作業工数に応じて外注費を計算する。 外注費＝時間単価×作業工数 | 【委託費計上】 委託先伝票を起票
社内委託 | 工程の一部ないし全部の作業を他部門に依頼する。 工程毎に契約金額、検収予定日を設定する。 | 【委託先契約登録】 検収日を入力

## Slide 5: 一括委託
OBPMの外注費計上フロー ※一括委託
No. | 業務 | 機能 | いつ | 誰が
1 | 契約内容を登録する （メンバー、月単価、期間） | 委託先契約登録 | 随時 | ？
2 | 委託費の計上予定を登録する。 | 仕入予定実績管理 プロジェクト別採算登録 | 随時 | PM
3 | 委託費を計上する。 | 委託先契約登録 | 月次 | ？
4 | 原価配賦処理を実行する。 | 月次締処理指示 | 月次 | 情シス
5 | 委託費の計上実績を確認する。 | プロジェクト別採算登録 | 月次 | PM

## Slide 6: 一括委託：契約内容の登録
契約内容を登録する
一括委託の場合、
発注元プロジェクトと工程を選択します。

## Slide 7: 一括委託：計上予定の登録
委託費の計上予定を登録する
該当の外注先に対して計上予定を登録します
仕入予定の内容が自動反映されます。

## Slide 8: 一括委託：委託費の計上～原価配賦処理
委託費を計上する。
原価配賦処理を実行する。
検収日を入力し、委託費の計上を確定します。
月次仮締処理を実行することにより、
取り込んだ外注費がプロジェクト別採算に
反映されます。

## Slide 9: 一括委託：計上実績の確認
委託費の計上実績を確認する。
月次仮締処理を実行することにより、
当初の計上予定に対して、
委託費計上結果が反映されます。

## Slide 10: 工数委託、派遣
OBPMの外注費計上フロー ※工数委託、派遣
No. | 業務 | 機能 | いつ | 誰が
1 | 契約内容を登録する① （メンバー、単価、条件） | 委託先契約登録 | 随時 | ？
2 | 契約内容を登録する② （指名、工数、月単価） | プロジェクトメンバ登録 | 随時 | PM
3 | 委託費の計上予定を登録する。 | リソースヒストグラム プロジェクト別採算登録 | 随時 | PM
4 | 勤務実績を入力する。 | 勤務実績入力 | 日次 | メンバー ※派遣のみ
5 | 実績工数を入力する。 | 工数入力 | 日次 | メンバー
6 | 委託費を計上する。 | 委託費計上 | 月次 | ？
7 | 原価配賦処理を実行する。 | 月次締処理指示 | 月次 | 情シス
8 | 委託費の計上実績を確認する。 | プロジェクト別採算登録 | 月次 | PM

## Slide 11: 工数委託、派遣：契約内容の登録
契約内容を登録する①
常駐パートナーのうち、
月単価で委託費を計算する場合は、
工数委託を選択します。
常駐パートナーのうち、
時間単価で委託費を計算する場合は、
派遣を選択します。

## Slide 12: 工数委託、派遣：委託内容の登録～計上予定の登録
委託内容を登録する②
委託費の計上予定を登録する。
委託先アカウントを選択します。
委託区分は「工数」を選択します。
１人月単価を入力します。
委託先契約が登録済みの場合は、その契約内容が初期表示されます。
参入メンバーの投入予定工数を入力します。
リソースヒストグラムの内容が自動反映されます。

## Slide 13: 工数委託、派遣：実績工数の登録
実績工数を登録する。
工数委託のメンバーは、工数入力のみ。
派遣のメンバーは、工数入力だけでなく、
勤務実績も入力します。

## Slide 14: 工数委託、派遣：委託費の計上
委託費を計上する。
伝票登録時、契約内容と実績工数をもとに、
委託費計上金額が計算され、表示されます。

## Slide 15: 工数委託、派遣：原価配賦処理
原価配賦処理を実行する。
月次仮締処理を実行することにより、
委託費計上された外注費が
プロジェクト別採算に反映されます。

## Slide 16: 工数委託、派遣：計上実績の確認
委託費の計上実績を確認する。
月次仮締処理を実行することにより、
当初の計上予定に実績が反映されます。

## Slide 17: 外注費取込
OBPMの外注費計上フロー ※外注費取込
No. | 業務 | 機能 | いつ | 誰が
1 | 契約内容を登録する。 （匿名、一括、計上金額） | プロジェクトメンバ登録 | 随時 | PM
2 | 委託費の計上予定を登録する。 | リソースヒストグラム プロジェクト別採算登録 | 随時 | PM
3 | 委託費を計上する。 | 経費データ取込 | 随時 | ？
4 | 原価配賦処理を実行する。 | 月次締処理指示 | 月次 | 情シス
5 | 委託費の計上実績を確認する。 | プロジェクト別採算登録 | 月次 | PM

## Slide 18: 外注費取込：委託費の計上～原価配賦処理
委託費を計上する。
原価配賦処理を実行する。
経費データ取込の結果は、【経費データ管理】画面で確認することができます。
月次仮締処理を実行することにより、
経費データ入力した外注費がプロジェクト別採算に
反映されます。

## Slide 19: 外注費取込：計上実績の確認
委託費の計上実績を確認する。
月次仮締処理を実行することにより、
当初の計上予定に実績が反映されます。
但し、委託先毎の把握はできません。